Протокол №01

Встречи

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | 31.05.2023 г |

Присутствовали:

со стороны комп. «ИТ-решения»

проджект-менеджер Иванов И.И.

скрам-мастер Ветлицкая С.Н.

руководитель дизайнотдела Сидорчук Н.В.

представитель рекламной компании «Подъем» Чичиков А.М.

со стороны заказчика

CMO маркетплейса «Товары для дома» Гаусс Я.Г.

Модератор: Ветлицкая С.Н.

Повестка дня:

1. Привлечение сторонней рекламной компании с целью съёмки промо-ролика в рамках выполнения проекта по разработке Продукта для маркетплейса «Товары для дома».

2. Обсуждение стоимости услуг рекламной компании и согласование корректировки Бюджета проекта с учетом выполнения обсуждаемого пакета дополнений.

Приняли решения:

1. Выполнить необходимые съемки с привлечением компании «Подъем» и приобщить полученные материалы к действующему проекту.

2. Удовлетворить выделение дополнительных средств заказчика для оплаты представленных работ.

Договорились:

Рассчитать полную стоимость дополнительных работ, а также возможные сдвиги в сроках реализации проекта и предоставить обновленную версию Бюджета проекта и Дорожной карты для утверждения до 05.06.2023 г.

Задания:

Иванову И.И. - Разработать и заключить договор с компанией «Подъем» на выполнение работ и назначить ответственного за выполнение договора.

Ветлицкой С.Н. - Уведомить проектный отдел о необходимости расчета стоимости и времени проведения работ и предоставления необходимых документов в указанный срок. А также взять исполнение поручения под личный контроль. По готовности но до 05.06.2023 г отправить документы для ознакомления заказчику.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Иванов И.И. |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ветлицкая С.Н. |